BỘ TÀI LIỆU TRIỂN KHAI

ỨNG DỤNG KIỂM TRA KHỐI LƯỢNG HIỆN TRƯỜNG

Dịch vụ công ích đô thị — MVP phiên bản 1

Đặc tả nghiệp vụ • Dữ liệu • Công thức • API • Bảo mật • Kiểm thử • Codex

Phạm vi đã thống nhất ngày 18/07/2026

Tài liệu dùng để khởi tạo và kiểm soát quá trình lập trình

# Hướng dẫn sử dụng bộ tài liệu

Bản Word này tổng hợp các quyết định và yêu cầu chính. Gói mã nguồn đi kèm chứa tệp SQL, OpenAPI, danh mục công tác mẫu, AGENTS.md và các tài liệu Markdown để Codex đọc trực tiếp.

- Không xây toàn bộ ứng dụng trong một lượt; triển khai theo từng mốc trong kế hoạch.

- Công thức và dữ liệu không gian phải được kiểm thử trước khi dùng vào hồ sơ thực tế.

- Không sử dụng trực tiếp tile mt1.google.com; mọi nhà cung cấp phải đi qua adapter.

- Các bảng tính kế toán chưa phải nguồn hình học; việc tích hợp số liệu hợp đồng/nghiệm thu thực hiện ở bước chuẩn hóa dữ liệu nguồn.

## Cấu trúc nội dung

| Phần | Nội dung |
| --- | --- |
| 01 | Đặc tả yêu cầu sản phẩm |
| 02 | Thiết kế màn hình và quy trình |
| 03 | Mô hình dữ liệu |
| 04 | Quy tắc đo, tính và đối chiếu |
| 05 | Kiến trúc và API |
| 06 | Bảo mật, ngoại tuyến và nhật ký |
| 07 | Kế hoạch kiểm thử |
| 08 | Kế hoạch triển khai |
| 09 | Lệnh triển khai bằng Codex |

# 01. Đặc tả yêu cầu sản phẩm — PRD MVP v1

## 1. Bối cảnh và vấn đề

Khối lượng dịch vụ công ích hiện được thể hiện trong hợp đồng, dự toán, bảng nghiệm thu và báo cáo của đơn vị thực hiện. Khi kiểm tra thực địa, cán bộ phải đối chiếu nhiều tuyến đường, vị trí, diện tích và cự ly vận chuyển. Việc đo thủ công trên nhiều công cụ rời rạc làm khó truy vết nguồn số liệu, dễ cộng trùng và mất thời gian tổng hợp.

Ứng dụng cần tạo một không gian làm việc thống nhất: chọn công tác, đo trực tiếp trên bản đồ hoặc ghi GPS, lưu nhiều vị trí cho cùng một công tác, đính kèm bằng chứng, tổng hợp và so sánh với số liệu nguồn.

## 2. Mục tiêu sản phẩm

- Rút ngắn thời gian xác định khối lượng và cự ly.

- Bảo đảm mỗi kết quả có thể truy ngược đến phép đo và bằng chứng.

- Phát hiện tuyến/vùng trùng lặp hoặc chênh lệch bất thường.

- Chuẩn hóa dữ liệu kiểm tra giữa các huyện và nhóm dịch vụ.

- Tạo nền tảng mở rộng cho biểu mẫu thanh tra, dashboard và báo cáo chuyên sâu.

## 3. Người dùng và vai trò

### 3.1. Chủ hồ sơ

Tạo, sửa, đo, nhập số liệu nguồn, xác nhận, khóa và xuất hồ sơ. Đây là vai trò sử dụng chính trong MVP.

### 3.2. Người xem/soát xét

Chỉ xem, bình luận hoặc đề nghị hiệu chỉnh. Vai trò được thiết kế trong dữ liệu nhưng có thể chưa bật trong giao diện MVP.

### 3.3. Quản trị danh mục

Quản lý nhóm dịch vụ, công tác, đơn vị tính, công thức và địa giới. Trong bản cá nhân, chủ hồ sơ đồng thời có quyền này.

## 4. Thuật ngữ

- Hồ sơ kiểm tra: tập hợp dữ liệu kiểm tra của một địa bàn, thời kỳ và đơn vị/công việc.

- Nhóm dịch vụ: một trong năm mảng công ích hoặc nhóm bổ sung.

- Loại công tác: mẫu cấu hình cho một công việc như quét đường, cắt cỏ, cắt tỉa cây.

- Công tác hồ sơ: loại công tác đã được thêm vào một hồ sơ cụ thể.

- Phép đo: một bản ghi điểm, tuyến, vùng, số lượng hoặc lộ trình.

- Khối lượng nguồn: khối lượng hợp đồng, dự toán, báo cáo hoặc nghiệm thu.

- Khối lượng kiểm tra: kết quả tổng hợp từ các phép đo đã xác nhận.

- Cơ sở xử lý: bãi rác, nhà máy hoặc điểm kết thúc lộ trình.

- Cự ly định tuyến: khoảng cách do bộ định tuyến tính theo dữ liệu đường.

- Cự ly GPS: khoảng cách từ hành trình GPS thực tế.

## 5. Phạm vi chức năng

### FR-CASE — Hồ sơ kiểm tra

- FR-CASE-001: Tạo hồ sơ với tên, mã, địa bàn, thời kỳ, đơn vị được kiểm tra và mô tả.

- FR-CASE-002: Chọn phiên bản địa giới áp dụng; một hồ sơ không tự đổi ranh giới khi danh mục cập nhật.

- FR-CASE-003: Trạng thái gồm draft, in_progress, review, locked, archived.

- FR-CASE-004: Sao chép cấu trúc công tác từ hồ sơ trước nhưng không sao chép kết quả đo nếu người dùng không chọn.

- FR-CASE-005: Khóa hồ sơ; mở khóa phải ghi lý do và nhật ký.

- FR-CASE-006: Tìm kiếm theo địa bàn, thời kỳ, đơn vị, trạng thái và nhóm dịch vụ.

### FR-CAT — Danh mục dịch vụ và công tác

- FR-CAT-001: Có sẵn năm nhóm dịch vụ đã chốt.

- FR-CAT-002: Thêm, sửa, ngừng sử dụng nhóm dịch vụ mà không làm mất hồ sơ cũ.

- FR-CAT-003: Tạo loại công tác với mã, tên, đơn vị, kiểu đo và quy tắc tính.

- FR-CAT-004: Kiểu đo hỗ trợ count, point, line, area, route, composite.

- FR-CAT-005: Cấu hình trường thuộc tính bắt buộc, kiểu dữ liệu, danh sách chọn và ngưỡng hợp lệ.

- FR-CAT-006: Phiên bản hóa quy tắc tính; hồ sơ cũ tiếp tục dùng phiên bản đã lưu.

### FR-WORK — Công tác trong hồ sơ

- FR-WORK-001: Thêm nhiều công tác từ danh mục vào từng hồ sơ.

- FR-WORK-002: Cho phép đặt tên cụ thể, ví dụ “Quét đường khu trung tâm tháng 3/2025”.

- FR-WORK-003: Ghi khối lượng nguồn theo các loại: dự toán, hợp đồng, báo cáo, nghiệm thu, khác.

- FR-WORK-004: Một công tác chứa không giới hạn phép đo về mặt nghiệp vụ; giao diện phân trang khi số lượng lớn.

- FR-WORK-005: Tổng khối lượng chỉ lấy phép đo ở trạng thái được phép tính.

### FR-MEAS — Phép đo bản đồ

- FR-MEAS-001: Tạo phép đo điểm, đa điểm, tuyến, đa tuyến, vùng và đa vùng.

- FR-MEAS-002: Vẽ mới, sửa đỉnh, hoàn tác, làm lại và hủy thao tác.

- FR-MEAS-003: Bắt điểm vào đường/đối tượng gần nhất khi người dùng bật chế độ này.

- FR-MEAS-004: Ghi vị trí hiện tại và độ chính xác GPS.

- FR-MEAS-005: Ghi hành trình GPS; cho phép tạm dừng và tiếp tục.

- FR-MEAS-006: Nhập GeoJSON, KML hoặc GPX ở giai đoạn sau; MVP bắt buộc GeoJSON.

- FR-MEAS-007: Hiển thị kết quả tạm thời khi vẽ; máy chủ tính lại khi lưu.

- FR-MEAS-008: Lưu phương pháp, nguồn geometry, người tạo, thời gian, thiết bị và ghi chú.

- FR-MEAS-009: Kiểm tra hình học hợp lệ, trùng lặp và nằm ngoài địa bàn.

- FR-MEAS-010: Xác nhận phép đo; sửa sau xác nhận tạo phiên bản mới.

### FR-ROUTE — Cự ly vận chuyển

- FR-ROUTE-001: Quản lý điểm tập kết, trạm trung chuyển và cơ sở xử lý.

- FR-ROUTE-002: Chọn điểm đầu, điểm cuối và nhiều điểm trung gian.

- FR-ROUTE-003: Tính lộ trình qua RoutingProvider, trả về geometry, chiều dài và thời gian dự kiến.

- FR-ROUTE-004: Lưu cự ly một chiều, hệ số lượt về, số lượt, khối lượng và kết quả quy đổi.

- FR-ROUTE-005: Cho phép người dùng thêm điểm cưỡng bức hoặc chọn phương án tuyến khác.

- FR-ROUTE-006: Phân biệt rõ drawn, routed, gps_track, manual_document.

- FR-ROUTE-007: Không ghi đè tuyến cũ khi tính lại; tạo phiên bản tuyến.

- FR-ROUTE-008: Cảnh báo nếu điểm cuối không khớp cơ sở xử lý hoặc route đi ngoài vùng hợp lý.

### FR-EVID — Bằng chứng

- FR-EVID-001: Gắn nhiều ảnh/tài liệu cho phép đo và công tác.

- FR-EVID-002: Lưu tệp gốc, thumbnail, hash, kích thước, người tải và thời gian.

- FR-EVID-003: Nếu có, đọc metadata vị trí/thời gian nhưng không coi là đúng tuyệt đối.

- FR-EVID-004: Cho phép chú thích ảnh; chú thích không sửa tệp gốc.

- FR-EVID-005: Xóa mềm; phục hồi có nhật ký.

### FR-COMP — Đối chiếu

- FR-COMP-001: Tổng hợp khối lượng kiểm tra theo công tác, nhóm dịch vụ và hồ sơ.

- FR-COMP-002: Tính chênh lệch tuyệt đối và tỷ lệ so với từng khối lượng nguồn.

- FR-COMP-003: Cấu hình ngưỡng cảnh báo theo công tác hoặc hồ sơ.

- FR-COMP-004: Cho phép giải trình chênh lệch và gắn tài liệu.

- FR-COMP-005: Không tự kết luận sai phạm; chỉ thể hiện số liệu và cảnh báo.

### FR-MAP — Bản đồ và lớp dữ liệu

- FR-MAP-001: Chuyển bản đồ nền qua BasemapProvider.

- FR-MAP-002: Hiển thị/ẩn theo nhóm dịch vụ, công tác, trạng thái và loại geometry.

- FR-MAP-003: Hiển thị ranh giới địa bàn, cơ sở xử lý và dữ liệu phép đo.

- FR-MAP-004: Hiển thị attribution phù hợp với nhà cung cấp hiện hành.

- FR-MAP-005: Không lưu cache trái điều kiện nguồn bản đồ; lớp ngoại tuyến phải dùng nguồn được phép.

### FR-EXP — Nhập/xuất

- FR-EXP-001: Xuất Excel gồm hồ sơ, công tác, từng phép đo, khối lượng nguồn và chênh lệch.

- FR-EXP-002: Xuất GeoJSON giữ thuộc tính nghiệp vụ và mã liên kết.

- FR-EXP-003: Mỗi lần xuất ghi người dùng, thời gian, bộ lọc và hash tệp.

- FR-EXP-004: Không xuất token, đường dẫn nội bộ hoặc thông tin hệ thống không cần thiết.

### FR-AUDIT — Nhật ký

- FR-AUDIT-001: Ghi tạo, sửa, xác nhận, khóa, mở khóa, xóa mềm, phục hồi, nhập và xuất.

- FR-AUDIT-002: Nhật ký chỉ thêm mới; người dùng thông thường không sửa/xóa.

- FR-AUDIT-003: Hiển thị lịch sử theo hồ sơ, công tác hoặc phép đo.

## 6. Yêu cầu phi chức năng

- NFR-001 — Hiệu năng: mở hồ sơ có 5.000 đối tượng trong tối đa 5 giây trên kết nối ổn định; dùng phân trang và tải theo vùng nhìn.

- NFR-002 — Phản hồi bản đồ: thao tác pan/zoom mục tiêu tối thiểu 30 FPS trên iPad mục tiêu.

- NFR-003 — Sẵn sàng ngoại tuyến: tạo và lưu nháp phép đo khi mất mạng; không cam kết tải bản đồ nền Google ngoại tuyến.

- NFR-004 — Tính nhất quán: đồng bộ lặp lại không tạo bản ghi trùng.

- NFR-005 — An toàn dữ liệu: sao lưu tự động, phục hồi thử nghiệm và không xóa cứng dữ liệu nghiệp vụ.

- NFR-006 — Truy vết: mọi kết quả có ID, phiên bản quy tắc, phương pháp và nguồn.

- NFR-007 — Khả dụng: giao diện tiếng Việt, nút đo đủ lớn trên iPad/điện thoại.

- NFR-008 — Bảo mật: bí mật tách khỏi mã nguồn; kiểm tra quyền tại máy chủ.

- NFR-009 — Khả chuyển đổi: thay nhà cung cấp bản đồ/định tuyến không sửa mô hình nghiệp vụ.

## 7. Tiêu chí nghiệm thu cấp sản phẩm

- Tạo hồ sơ Mộc Châu, thêm đủ năm nhóm dịch vụ và tối thiểu mười công tác mẫu.

- Trong một công tác, lưu ba tuyến độc lập; tổng đúng bằng tổng phép đo đã xác nhận.

- Đo polygon chuẩn 10.000 m² và tuyến chuẩn 1.000 m đạt dung sai kiểm thử.

- Tạo route từ điểm tập kết đến khu xử lý, lưu đầy đủ provider và geometry.

- Tạo một phép đo GPS khi mất mạng, đồng bộ lại mà không trùng dữ liệu.

- Nhập khối lượng nghiệm thu, hiển thị chênh lệch và cảnh báo theo ngưỡng.

- Xuất Excel và GeoJSON mở được, số liệu khớp giao diện.

- Khóa hồ sơ ngăn sửa; mở khóa bắt buộc lý do và có nhật ký.

## 8. Phụ thuộc và giả định

- Có tài khoản và khóa API hợp lệ cho nguồn bản đồ/định tuyến được chọn.

- Có hoặc sẽ chuẩn hóa dữ liệu ranh giới địa bàn.

- Thiết bị hiện trường cho phép truy cập vị trí và máy ảnh.

- Công thức thanh toán chi tiết sẽ cấu hình theo từng công tác/hợp đồng, không suy diễn từ sổ kế toán.

# 02. Thiết kế màn hình và quy trình thao tác

## 1. Nguyên tắc giao diện

- Bản đồ là vùng làm việc trung tâm; danh mục và thuộc tính không che quá nhiều bản đồ.

- Mỗi thời điểm chỉ có một chế độ thao tác: xem, chọn, vẽ điểm, vẽ tuyến, vẽ vùng, định tuyến hoặc GPS.

- Luôn hiển thị công tác đang được ghi dữ liệu để tránh lưu nhầm.

- Kết quả tạm thời và kết quả máy chủ phải có nhãn khác nhau.

- Thao tác nguy cơ mất dữ liệu phải có xác nhận và khả năng khôi phục.

- Màu dùng theo nhóm dịch vụ nhưng trạng thái lỗi/cảnh báo ưu tiên màu hệ thống.

## 2. Điều hướng chính

| STT | Phân hệ |
| --- | --- |
| 1 | Tổng quan |
| 2 | Hồ sơ kiểm tra |
| 3 | Bản đồ hiện trường |
| 4 | Danh mục công tác |
| 5 | Cơ sở xử lý rác |
| 6 | Nhập/xuất dữ liệu |
| 7 | Nhật ký |
| 8 | Cài đặt |

## 3. Màn hình máy tính

### 3.1. Danh sách hồ sơ

Hiển thị mã hồ sơ, địa bàn, thời kỳ, đơn vị, trạng thái, số công tác, tiến độ dữ liệu và lần sửa gần nhất. Bộ lọc được ghi nhớ theo người dùng.

Thao tác: tạo mới, mở, sao chép cấu trúc, lưu trữ, xuất nhanh.

### 3.2. Không gian kiểm tra

Giao diện ba vùng:

- Trái: cây nhóm dịch vụ → công tác → các phép đo.

- Giữa: bản đồ, thanh công cụ đo, chọn bản đồ nền, lớp dữ liệu và tìm vị trí.

- Phải: thuộc tính đối tượng, kết quả, nguồn số liệu, ảnh và cảnh báo.

Thanh trạng thái phía dưới hiển thị tọa độ, mức zoom, độ chính xác GPS, số đối tượng đang chọn và trạng thái đồng bộ.

### 3.3. Bảng đối chiếu

Cột chính: nhóm dịch vụ, công tác, đơn vị tính, dự toán, hợp đồng, nghiệm thu, kiểm tra, chênh lệch, tỷ lệ, cảnh báo, giải trình.

Nhấn vào một dòng sẽ lọc bản đồ theo công tác tương ứng.

## 4. Màn hình iPad/điện thoại

- Toàn màn hình ưu tiên bản đồ.

- Nút “Công tác đang đo” đặt trên cùng.

- Thanh công cụ dưới: vị trí, điểm, tuyến, vùng, route, ảnh, lưu.

- Danh sách và thuộc tính mở bằng bottom sheet.

- Nút tối thiểu khoảng 44 x 44 px; trạng thái GPS và ngoại tuyến luôn nhìn thấy.

- Trước khi lưu, hiển thị tóm tắt: loại phép đo, kết quả, sai số, số ảnh và cảnh báo.

## 5. Quy trình nghiệp vụ chính

### FLOW-01 — Tạo hồ sơ

- Chọn “Tạo hồ sơ”.

- Nhập tên, mã, địa bàn, phiên bản ranh giới và thời kỳ.

- Chọn đơn vị được kiểm tra và cơ sở xử lý liên quan.

- Chọn công tác từ danh mục hoặc sao chép cấu trúc hồ sơ mẫu.

- Kiểm tra tóm tắt và tạo hồ sơ ở trạng thái nháp.

### FLOW-02 — Thêm công tác mới

- Chọn nhóm dịch vụ.

- Chọn loại công tác có sẵn hoặc “Tạo loại công tác”.

- Xác nhận đơn vị, kiểu đo và công thức.

- Nhập tên cụ thể, kỳ thực hiện và ngưỡng cảnh báo.

- Lưu công tác vào hồ sơ.

### FLOW-03 — Đo tuyến/diện tích

- Chọn công tác.

- Chọn chế độ “Tuyến” hoặc “Vùng”.

- Vẽ, hoàn tác hoặc chỉnh đỉnh.

- Ứng dụng hiển thị kết quả tạm.

- Nhập tên tuyến/vị trí, tần suất, kỳ áp dụng và ghi chú.

- Chụp/gắn ảnh nếu cần.

- Lưu; máy chủ kiểm tra và tính lại.

- Xử lý cảnh báo hoặc xác nhận phép đo.

### FLOW-04 — Ghi GPS hiện trường

- Chọn công tác và “Bắt đầu GPS”.

- Ứng dụng kiểm tra quyền vị trí, pin và độ chính xác ban đầu.

- Ghi hành trình; hiển thị quãng đường tạm, thời gian và sai số.

- Có thể tạm dừng ở thời điểm dừng kiểm tra.

- Kết thúc, xem lại tuyến và các đoạn sai số cao.

- Lưu nháp ngoại tuyến hoặc gửi máy chủ.

- Không tự xóa điểm sai; nếu lọc nhiễu phải lưu cả bản gốc và quy tắc lọc.

### FLOW-05 — Tính cự ly vận chuyển

- Chọn công tác vận chuyển và “Tạo lộ trình”.

- Chọn điểm xuất phát, trạm trung chuyển, cơ sở xử lý.

- Thêm điểm bắt buộc nếu cần.

- Chọn cấu hình xe và kiểu route.

- Xem các phương án; chọn một phương án.

- Nhập số lượt, khối lượng, hệ số chiều về.

- Lưu route cùng provider, thời gian và geometry.

- Nếu tính lại, tạo phiên bản mới và cho phép so sánh.

### FLOW-06 — Đối chiếu và khóa hồ sơ

- Nhập khối lượng dự toán/hợp đồng/nghiệm thu.

- Chọn “Tính đối chiếu”.

- Xử lý cảnh báo thiếu dữ liệu, trùng geometry và chênh lệch.

- Ghi giải trình và gắn tài liệu.

- Chuyển trạng thái soát xét.

- Xuất bản nháp, kiểm tra số liệu.

- Khóa hồ sơ; hệ thống tạo snapshot kết quả và nhật ký.

## 6. Trạng thái và thông báo

- Nháp: chưa đưa vào tổng chính thức.

- Đã gửi: đang chờ máy chủ tính/kiểm tra.

- Cần xử lý: có lỗi hoặc cảnh báo chưa xác nhận.

- Đã xác nhận: được dùng để tổng hợp.

- Đã thay thế: còn trong lịch sử nhưng không cộng tổng.

- Đã xóa mềm: không hiển thị mặc định, có thể phục hồi.

Thông báo phải nói rõ hành động, đối tượng và cách xử lý; tránh dùng thông báo chung như “Có lỗi xảy ra”.

## 7. Khả năng truy cập và thao tác ngoài hiện trường

- Độ tương phản tối thiểu đáp ứng WCAG AA cho chữ và điều khiển chính.

- Không dùng màu làm tín hiệu duy nhất; kèm biểu tượng/nhãn.

- Hỗ trợ tăng cỡ chữ mà không che nút lưu.

- Cảnh báo GPS yếu bằng chữ và rung nếu thiết bị hỗ trợ.

- Khi pin thấp, nhắc lưu nháp và giảm tần suất GPS nếu người dùng đồng ý.

# 03. Mô hình dữ liệu

## 1. Nguyên tắc

- Một cơ sở dữ liệu chung, phân tách theo hồ sơ và quyền truy cập.

- ID dùng UUID; mã nghiệp vụ là trường riêng và có thể đọc được.

- Dữ liệu hình học lưu EPSG:4326; kết quả tính lưu cùng đơn vị chuẩn SI.

- Hỗ trợ phiên bản, xóa mềm và nhật ký chỉ thêm mới.

- Danh mục có active_from, active_to hoặc version để bảo toàn hồ sơ cũ.

## 2. Sơ đồ quan hệ rút gọn

Sơ đồ Mermaid (mã nguồn)

erDiagram

ADMIN_AREA ||--o{ INSPECTION_CASE : applies_to

INSPECTION_CASE ||--o{ CASE_WORK_ITEM : contains

SERVICE_GROUP ||--o{ WORK_TYPE : groups

WORK_TYPE ||--o{ CASE_WORK_ITEM : instantiates

CASE_WORK_ITEM ||--o{ MEASUREMENT : has

MEASUREMENT ||--o{ ATTACHMENT : evidences

MEASUREMENT ||--o| TRANSPORT_ROUTE : extends

CASE_WORK_ITEM ||--o{ SOURCE_QUANTITY : compares

INSPECTION_CASE ||--o{ AUDIT_EVENT : logs

## 3. Thực thể chính

### admin_area

Lưu địa bàn và phiên bản ranh giới. Trường chính: id, code, name, area_type, parent_id, valid_from, valid_to, boundary, source, source_version.

### inspection_case

Trường chính: id, case_code, name, admin_area_id, period_start, period_end, inspected_entity, status, boundary_snapshot, created_by, locked_at, deleted_at.

boundary_snapshot bảo đảm hồ sơ không thay đổi khi danh mục địa giới cập nhật.

### service_group

Trường chính: id, code, name, display_order, color, active.

### work_type

Mẫu công tác. Trường chính: id, service_group_id, code, name, measurement_kind, base_unit, attribute_schema, calculation_spec, calculation_version, active.

### case_work_item

Công tác cụ thể trong hồ sơ. Trường chính: id, inspection_case_id, work_type_id, name, period_start, period_end, unit, formula_snapshot, warning_threshold, status.

### measurement

Trường chính:

- Quan hệ: case_work_item_id, supersedes_id.

- Nhận dạng: code, name, version.

- Phương pháp: method, geometry_kind, source_device, source_provider.

- Hình học: raw_geometry, normalized_geometry.

- Tính toán: base_value, calculated_quantity, unit, calculation_rule_code, calculation_version, calculation_inputs, calculation_output.

- Chất lượng: gps_accuracy_m, validation_status, warnings.

- Vòng đời: status, confirmed_at, created_by, deleted_at.

### transport_route

Mở rộng phép đo route: measurement_id, route_source, provider, profile, origin, destination, waypoints, distance_one_way_m, return_factor, trip_count, waste_quantity_ton, weighted_distance_ton_km, request_fingerprint, provider_response_summary.

Không lưu token hoặc toàn bộ response nếu điều kiện nhà cung cấp không cho phép; chỉ lưu phần cần thiết và được phép.

### source_quantity

Số liệu đối chiếu: case_work_item_id, source_kind, document_no, document_date, quantity, unit, period_start, period_end, note, attachment_id.

### attachment

Trường chính: id, measurement_id, case_work_item_id, object_key, original_name, mime_type, size_bytes, sha256, captured_at, captured_location, metadata, deleted_at.

### audit_event

Nhật ký chỉ thêm mới: id, inspection_case_id, entity_type, entity_id, action, actor_id, occurred_at, reason, before_data, after_data, trace_id.

### sync_mutation

Chống trùng khi đồng bộ: idempotency_key, device_id, entity_type, entity_local_id, payload_hash, status, server_entity_id, processed_at.

## 4. Enum và danh mục chuẩn

### Trạng thái hồ sơ

draft, in_progress, review, locked, archived.

### Trạng thái phép đo

draft, pending_validation, needs_attention, confirmed, superseded, deleted.

### Phương pháp đo

map_draw, gps_point, gps_track, route_provider, import_geojson, manual_document.

### Nguồn khối lượng

estimate, contract, reported, accepted, other.

## 5. Ràng buộc quan trọng

- period_end >= period_start.

- Chỉ một bản ghi hiện hành trong chuỗi phiên bản phép đo.

- Geometry phù hợp geometry_kind và hợp lệ trước khi xác nhận.

- calculated_quantity >= 0; giá trị âm chỉ dùng ở sự kiện điều chỉnh riêng.

- Hồ sơ locked không cho sửa dữ liệu nghiệp vụ trực tiếp.

- sha256 và object_key bắt buộc với tệp đã tải hoàn tất.

- idempotency_key là duy nhất theo thiết bị/nguồn đồng bộ.

## 6. Chỉ mục

- GIST cho boundary và geometry.

- B-tree cho inspection_case_id, case_work_item_id, trạng thái và thời gian.

- Partial index cho bản ghi chưa xóa.

- GIN cho thuộc tính/cảnh báo JSONB khi có nhu cầu tìm kiếm thực tế.

## 7. Chính sách lưu giữ

- Không xóa cứng hồ sơ và bằng chứng trong thao tác thông thường.

- Bản nháp ngoại tuyến được dọn theo thời hạn cấu hình sau khi đồng bộ thành công.

- Bản xuất có thể xóa khỏi kho tạm nhưng sự kiện xuất và hash phải còn.

- Cấu hình thời hạn sao lưu và lưu giữ ảnh được chốt trước triển khai thật.

# 04. Quy tắc đo, tính toán và đối chiếu

## 1. Nguyên tắc chung

- Geometry gốc và dữ liệu nhập gốc không bị thay thế.

- Kết quả chính thức được tính phía máy chủ.

- Mỗi kết quả lưu mã quy tắc, phiên bản, đầu vào, đầu ra và thời điểm tính.

- Đơn vị lưu chuẩn: mét, mét vuông, mét khối, số lượng, tấn, lượt và tấn.km; giao diện có thể hiển thị km/ha.

- Không cộng bản nháp, bản bị thay thế hoặc bản xóa mềm.

- Chồng lặp phải được phát hiện trước khi cộng tổng, nhưng không tự động trừ nếu người dùng chưa xác nhận.

## 2. Kiểu đo cơ bản

### RULE-COUNT-1 — Số lượng

quantity = count × unit_factor

Áp dụng cho cây, cột đèn, bộ đèn, điểm tập kết. count có thể là số đối tượng geometry hoặc số lượng nhập có bằng chứng.

### RULE-LENGTH-1 — Chiều dài địa lý

base_length_m = ST_Length(normalized_geometry::geography)

Kết quả mặc định là mét. Nếu công tác tính cả hai bên đường:

quantity_m = base_length_m × side_factor

side_factor thường là 1 hoặc 2 nhưng phải nhập/được cấu hình, không suy đoán.

### RULE-AREA-1 — Diện tích địa lý

base_area_m2 = ST_Area(normalized_geometry::geography)

Diện tích quy đổi theo tần suất:

quantity_m2_period = base_area_m2 × frequency × occurrence_count

Không dùng tần suất nếu chỉ cần diện tích hiện trạng tại thời điểm kiểm tra.

### RULE-VOLUME-1 — Thể tích quy đổi

quantity_m3 = length_m × width_m × depth_m × shape_factor

Áp dụng cho nạo vét rãnh hoặc vật liệu. width_m, depth_m, shape_factor là đầu vào bắt buộc, kèm nguồn đo.

### RULE-COMPOSITE-1 — Công thức tổng hợp

Mỗi công tác composite có expression được whitelist, không chạy mã tùy ý. Ví dụ:

quantity = area_m2 × frequency_per_day × service_days

Mọi biến phải khai báo kiểu, đơn vị, giới hạn và bắt buộc/không bắt buộc.

## 3. Quy tắc theo nhóm dịch vụ

### 3.1. Vệ sinh môi trường

### Quét đường theo chiều dài

Q = Σ(length_i_m × side_factor_i × frequency_i × service_days_i)

Đơn vị có thể là m.lần hoặc quy đổi theo biểu mẫu hợp đồng. Phải lưu riêng chiều dài hình học và hệ số, không chỉ lưu kết quả cuối.

### Quét đường/hè theo diện tích

Q = Σ(area_i_m2 × frequency_i × service_days_i)

Nếu diện tích được suy từ chiều dài và bề rộng:

area_i_m2 = length_i_m × effective_width_i_m

Phần mềm phải đánh dấu phương pháp derived_from_length_width, khác với polygon đo trực tiếp.

### Thu gom tại điểm

Q_point = count_points hoặc Q_ton = Σ(weight_i_ton).

Không tự suy khối lượng rác từ số điểm nếu chưa có hệ số được phê duyệt trong hồ sơ.

### 3.2. Vận chuyển và xử lý rác

### Cự ly một tuyến

- D_one_way_km = route_distance_m / 1000.

- D_effective_km = D_one_way_km × return_factor.

- Vehicle_km = D_effective_km × trip_count.

- Ton_km = D_effective_km × transported_weight_ton.

return_factor không mặc định bằng 2 cho mọi hợp đồng; cho phép 0, 1, 2 hoặc giá trị cấu hình có giải trình.

### Cự ly bình quân gia quyền

D_weighted_km = Σ(D_i_km × Q_i_ton) / Σ(Q_i_ton).

Nếu ΣQ_i = 0, không tính và trả cảnh báo MISSING_TRANSPORT_WEIGHT.

### Tuyến nhiều chặng

Tách thành các leg:

collection_start → collection_points → transfer_station → treatment_facility → depot(optional).

Mỗi leg lưu khoảng cách riêng. Báo cáo phải chỉ rõ chặng nào được tính vào khối lượng thanh toán/đối chiếu.

### Thứ tự ưu tiên nguồn cự ly

Không tự lựa chọn nguồn thay người dùng. Khi so sánh, hiển thị song song:

- Cự ly tài liệu/hồ sơ.

- Cự ly người dùng tự vẽ.

- Cự ly bộ định tuyến.

- Cự ly GPS.

Nguồn dùng làm “khối lượng kiểm tra” phải được chủ hồ sơ xác nhận và ghi lý do.

### 3.3. Cây xanh, hoa cảnh

- Cây đơn lẻ: số điểm hợp lệ sau rà soát trùng.

- Hàng cây: số cây từ điểm; chiều dài tuyến chỉ là chỉ tiêu phụ.

- Cắt cỏ/thảm hoa: diện tích polygon hoặc chiều dài × bề rộng.

- Cắt tỉa: Q = số cây × số lần, kèm loại cây/nhóm kích thước nếu quy định.

- Tưới: Q = diện tích hoặc số cây × tần suất × số ngày; không suy thể tích nước nếu thiếu định mức.

Thuộc tính gợi ý: loài/nhóm cây, đường kính thân, chiều cao, tình trạng, kiểu chăm sóc, ngày kiểm tra.

### 3.4. Điện chiếu sáng

- Cột đèn: số điểm.

- Bộ đèn: tổng số bộ theo thuộc tính mỗi cột; có thể khác số cột.

- Cáp/đường dây: chiều dài tuyến.

- Tủ điều khiển: số điểm.

- Duy trì vận hành: số thiết bị × số ngày/tháng, nếu công thức hợp đồng yêu cầu.

Không suy số bộ đèn từ số cột nếu chưa nhập thuộc tính hoặc hệ số có căn cứ.

### 3.5. Chỉnh trang đô thị khác

- Sơn bó vỉa: chiều dài × số mặt/số lớp nếu có.

- Nạo vét rãnh: chiều dài hoặc thể tích.

- Duy trì biển báo: số điểm.

- Sửa chữa vỉa hè: diện tích polygon.

- Trang trí đô thị: điểm, tuyến hoặc số lượng tùy loại.

## 4. Chồng lặp và phạm vi

### RULE-OVERLAP-1 — Tuyến chồng lặp

Tạo buffer theo dung sai cấu hình, tính phần giao và tỷ lệ trên tuyến ngắn hơn. Cảnh báo khi vượt ngưỡng; không tự trừ.

### RULE-OVERLAP-2 — Vùng chồng lặp

overlap_ratio = intersection_area / min(area_a, area_b).

Ngưỡng mặc định chỉ là cấu hình khởi tạo; người dùng được thay đổi theo loại công tác.

### RULE-BOUNDARY-1 — Ngoài địa bàn

Tính phần geometry ngoài boundary_snapshot. Hiển thị diện tích/chiều dài ngoài ranh giới và yêu cầu xác nhận nếu công tác liên huyện hoặc địa giới chưa chính xác.

## 5. GPS và lọc nhiễu

- Lưu tọa độ, thời gian, accuracy, altitude/speed nếu có.

- Điểm vượt ngưỡng accuracy được đánh dấu, không xóa khỏi raw track.

- Normalized track có thể bỏ điểm nhảy bất thường theo quy tắc phiên bản hóa.

- Cả chiều dài raw và normalized được lưu để so sánh.

- Nếu thời gian giữa hai điểm quá lớn, tách segment thay vì nối thẳng.

## 6. Đối chiếu

Với nguồn (S) và kết quả kiểm tra (I):

- difference = I - S.

- absolute_difference = |I - S|.

- difference_percent = (I - S) / S × 100, nếu S ≠ 0.

Nếu S = 0, hiển thị chênh lệch tuyệt đối và trạng thái NO_SOURCE_BASELINE; không hiển thị phần trăm vô nghĩa.

Ngưỡng cảnh báo có hai thành phần:

- Ngưỡng tuyệt đối theo đơn vị.

- Ngưỡng tỷ lệ phần trăm.

Cảnh báo kích hoạt nếu một hoặc cả hai điều kiện theo cấu hình. Cảnh báo không đồng nghĩa với kết luận sai phạm.

## 7. Làm tròn

- Lưu giá trị không làm tròn ở độ chính xác database.

- Chỉ làm tròn khi hiển thị/xuất: m 2 chữ số, km 3 chữ số, m² 2 chữ số, ha 4 chữ số, tỷ lệ 2 chữ số; cho phép cấu hình.

- Không dùng giá trị đã làm tròn để tính tổng tiếp theo.

## 8. Bộ mẫu kiểm chứng công thức

| Mã | Đầu vào | Kết quả kỳ vọng |
| --- | --- | --- |
| CAL-001 | Tuyến chuẩn 1.000 m, hệ số 2 | 2.000 m |
| CAL-002 | Polygon chuẩn 10.000 m² | 1 ha |
| CAL-003 | 2.000 m² × 2 lần/ngày × 30 ngày | 120.000 m².lần |
| CAL-004 | 10 km × hệ số 2 × 5 lượt | 100 xe.km |
| CAL-005 | 10 km × 3 tấn và 20 km × 7 tấn | Bình quân 17 km |
| CAL-006 | Nguồn 100, kiểm tra 90 | Chênh -10; -10% |
| CAL-007 | Nguồn 0, kiểm tra 5 | Chênh 5; không tính % |

# 05. Kiến trúc hệ thống và hợp đồng API

## 1. Kiến trúc mục tiêu

Ứng dụng sử dụng kiến trúc modular monolith ở MVP. Đây là phương án đủ đơn giản cho một người dùng nhưng vẫn tách rõ nghiệp vụ để mở rộng.

Sơ đồ Mermaid (mã nguồn)

flowchart TD

PWA[Web PWA] --> API[Application API]

PWA --> MAP[Basemap adapters]

API --> DB[(PostgreSQL + PostGIS)]

API --> OBJ[Object storage]

API --> ROUTE[Routing adapter]

ROUTE --> EXT[Mapbox / OSRM]

## 2. Stack đề xuất

- Frontend: React + TypeScript, PWA, MapLibre GL JS, thư viện vẽ tương thích MapLibre.

- Backend: TypeScript/Node.js theo framework có validation và OpenAPI tốt.

- Database: PostgreSQL + PostGIS.

- Queue MVP: tác vụ trong tiến trình cho export nhỏ; chuẩn bị interface để chuyển sang queue thật.

- Object storage: S3-compatible.

- Authentication: một tài khoản chủ hồ sơ; thiết kế RBAC tối thiểu cho mở rộng.

- Observability: structured logs, trace ID, error reporting; không ghi dữ liệu nhạy cảm quá mức.

Không khóa phiên bản framework trong tài liệu này; repository phải pin phiên bản tại thời điểm khởi tạo và ghi ADR.

## 3. Mô-đun

### identity

Đăng nhập, phiên, thiết bị, vai trò.

### cases

Hồ sơ, trạng thái, khóa/mở khóa, snapshot ranh giới.

### catalog

Nhóm dịch vụ, loại công tác, đơn vị và quy tắc tính.

### measurements

Geometry, GPS, validation, version và tính khối lượng.

### routing

Cơ sở xử lý, waypoints, provider adapter, route version.

### evidence

Tải tệp, metadata, hash, thumbnail, liên kết đối tượng.

### comparison

Khối lượng nguồn, tổng hợp, chênh lệch và cảnh báo.

### exports

Excel, GeoJSON, manifest và nhật ký xuất.

### audit

Sự kiện chỉ thêm mới và truy vấn lịch sử.

### sync

Idempotency, mutation ngoại tuyến, xung đột phiên bản.

## 4. Adapter nhà cung cấp

### BasemapProvider

Mẫu kỹ thuật

interface BasemapProvider {

id: string;

getStyleDescriptor(context: UserContext): Promise<BasemapDescriptor>;

getAttribution(viewport: Viewport): Promise<Attribution[]>;

supportsOffline(): boolean;

}

Mọi provider phải đảm bảo attribution và điều kiện cache. Không đưa khóa bí mật vào style công khai.

### RoutingProvider

Mẫu kỹ thuật

interface RoutingProvider {

id: string;

calculate(request: RouteRequest): Promise<RouteResult[]>;

healthcheck(): Promise<ProviderHealth>;

}

RouteRequest gồm profile, origin, destination, waypoints và tùy chọn xe. RouteResult gồm distance, duration, geometry, legs, provider metadata và warning.

### ObjectStorageProvider

Quản lý tải lên, tải xuống có thời hạn, hash và xóa theo chính sách. Domain không biết cấu trúc URL thật.

### ExportProvider

Nhận snapshot dữ liệu đã kiểm tra và tạo tệp. Export không truy vấn tùy tiện ngoài phạm vi hồ sơ đã xác thực.

## 5. Quy ước API

- Prefix: /api/v1.

- JSON dùng camelCase; database dùng snake_case.

- ID là UUID.

- Thời gian ISO 8601 UTC; giao diện đổi sang múi giờ người dùng.

- Pagination: cursor, limit.

- Filter được khai báo rõ; không nhận SQL/filter tùy ý.

- Mutation ngoại tuyến gửi Idempotency-Key.

- Update dùng version/ETag để phát hiện ghi đè.

### Lỗi chuẩn

Mẫu kỹ thuật

{

"code": "GEOMETRY_INVALID",

"message": "Hình học chưa hợp lệ.",

"details": {"reason": "self_intersection"},

"traceId": "..."

}

## 6. Endpoint MVP

### Hồ sơ

- GET /cases

- POST /cases

- GET /cases/{caseId}

- PATCH /cases/{caseId}

- POST /cases/{caseId}/lock

- POST /cases/{caseId}/unlock

### Danh mục và công tác

- GET /service-groups

- POST /service-groups

- GET /work-types

- POST /work-types

- POST /cases/{caseId}/work-items

- GET /cases/{caseId}/work-items

- PATCH /work-items/{workItemId}

### Phép đo

- POST /work-items/{workItemId}/measurements

- GET /work-items/{workItemId}/measurements

- GET /measurements/{measurementId}

- POST /measurements/{measurementId}/validate

- POST /measurements/{measurementId}/confirm

- POST /measurements/{measurementId}/supersede

- DELETE /measurements/{measurementId} — xóa mềm.

### Route

- GET /treatment-facilities

- POST /treatment-facilities

- POST /routes/calculate

- POST /measurements/{measurementId}/route

- POST /routes/{routeId}/recalculate

### Nguồn và đối chiếu

- POST /work-items/{workItemId}/source-quantities

- GET /cases/{caseId}/comparison

- POST /cases/{caseId}/comparison/recalculate

### Ảnh/tệp

- POST /attachments/presign

- POST /attachments/complete

- DELETE /attachments/{attachmentId} — xóa mềm.

### Nhập/xuất và nhật ký

- POST /imports/geojson

- POST /cases/{caseId}/exports/excel

- POST /cases/{caseId}/exports/geojson

- GET /exports/{exportId}

- GET /cases/{caseId}/audit-events

## 7. Luồng lưu phép đo

- Client tạo localId và idempotencyKey.

- Client gửi raw geometry, thuộc tính và metadata.

- API xác thực quyền và schema.

- PostGIS kiểm tra geometry, chuẩn hóa bản sao và tính kết quả.

- Validation engine sinh warning/error.

- API lưu measurement, calculation output và audit event trong một transaction.

- Client nhận server ID, version và kết quả chính thức.

## 8. Luồng tính route

- API kiểm tra số waypoint và cấu hình provider.

- Adapter gọi provider; token chỉ tồn tại phía được phép.

- Chuẩn hóa kết quả về model chung.

- Tính fingerprint từ input + provider + profile, không gồm token.

- Trả các phương án cho người dùng chọn.

- Khi lưu, route gắn với measurement và không ghi đè phiên bản cũ.

## 9. Triển khai

Môi trường tối thiểu:

- local: container database và storage giả lập.

- staging: khóa API thử nghiệm, dữ liệu mẫu, không dùng dữ liệu nhạy cảm thật.

- production: sao lưu, quota, giám sát, HTTPS và khóa giới hạn.

CI thực hiện lint, typecheck, test, migration check, build và dependency scan. Production chỉ triển khai từ artifact đã qua CI.

# 06. Bảo mật, ngoại tuyến, bằng chứng và nhật ký

## 1. Mục tiêu bảo vệ

- Dữ liệu vị trí, ảnh và hồ sơ kiểm tra không bị truy cập trái phép.

- Kết quả không bị sửa mà không để lại dấu vết.

- Khóa API không bị lộ hoặc sử dụng vượt quota.

- Đồng bộ ngoại tuyến không mất hoặc nhân đôi dữ liệu.

- Có thể phục hồi sau lỗi thiết bị, thao tác nhầm hoặc sự cố dịch vụ.

## 2. Phân loại dữ liệu

### Mức 1 — Công khai/kỹ thuật

Danh mục đơn vị tính, nhóm dịch vụ, schema công khai.

### Mức 2 — Nội bộ

Ranh giới làm việc, danh mục công tác, số liệu kiểm tra chưa nhạy cảm.

### Mức 3 — Nhạy cảm nghiệp vụ

Ảnh hiện trường, vị trí, khối lượng đối chiếu, giải trình, bản nháp nhận xét.

### Mức 4 — Bí mật xác thực

Mật khẩu, token, secret, khóa mã hóa. Không xuất, không ghi log, không commit.

## 3. Kiểm soát truy cập

- MVP có tài khoản chủ hồ sơ; phiên hết hạn và có khả năng thu hồi.

- Backend kiểm tra quyền trên mọi endpoint theo caseId/entity; không tin dữ liệu ẩn trên giao diện.

- Hành động khóa/mở khóa/xuất hồ sơ yêu cầu xác thực còn hiệu lực.

- Chuẩn bị RBAC: owner, editor, reviewer, viewer, catalog_admin.

- Ngăn IDOR bằng truy vấn có điều kiện người dùng/quyền, không chỉ tra theo UUID.

## 4. Khóa API và nhà cung cấp bản đồ

- Mapbox/Google key được giới hạn theo domain, ứng dụng, API và quota khi có thể.

- Route request nên đi qua backend để kiểm soát quota và tránh lộ secret không dành cho trình duyệt.

- Thiết lập ngân sách/cảnh báo và giới hạn theo ngày.

- Không dùng endpoint tile không chính thức.

- Attribution hiển thị động theo bản đồ nền.

- Không cache/offline nội dung của nhà cung cấp trái điều khoản; lớp offline dùng nguồn được cấp phép riêng.

## 5. Bảo vệ tệp và ảnh

- Tải trực tiếp vào object storage bằng URL có thời hạn; hoàn tất phải xác minh size, MIME và hash.

- Tên tệp hiển thị được làm sạch; object key do máy chủ sinh.

- Giới hạn định dạng, dung lượng và số tệp.

- Quét tệp độc hại khi triển khai thật.

- Thumbnail tạo từ bản sao; ảnh gốc bất biến.

- Tải xuống qua URL có thời hạn và kiểm tra quyền.

## 6. Ngoại tuyến và đồng bộ

### Dữ liệu lưu cục bộ

- Hồ sơ metadata cần thiết.

- Danh mục công tác.

- Geometry và biểu mẫu nháp.

- Ảnh chờ tải lên, có cảnh báo dung lượng.

- Hàng đợi mutation và trạng thái đồng bộ.

Không lưu token dài hạn dưới dạng plaintext nếu có phương án an toàn hơn của nền tảng.

### Idempotency

Mỗi mutation có khóa duy nhất do client tạo. Máy chủ lưu payload hash và kết quả. Gửi lại cùng khóa/payload trả kết quả cũ; cùng khóa nhưng payload khác trả lỗi xung đột.

### Xung đột

- Bản nháp chưa xác nhận: có thể merge trường không xung đột.

- Geometry hoặc phép đo đã xác nhận: không merge tự động; tạo bản sửa mới.

- Hồ sơ đã khóa: từ chối mutation và giữ bản nháp cục bộ để người dùng xuất/đối chiếu.

- Ảnh: upload độc lập; liên kết chỉ hoàn tất sau khi máy chủ xác nhận hash.

### Trạng thái hiển thị

local_only, queued, syncing, synced, conflict, failed.

## 7. Nhật ký và tính toàn vẹn

- Audit event chỉ thêm mới, timestamp máy chủ.

- Lưu actor, entity, action, reason, trace ID và thay đổi trọng yếu.

- Không lưu token hoặc toàn bộ ảnh/geometry lớn trong audit JSON; lưu ID/hash/thay đổi thuộc tính cần thiết.

- Khi khóa hồ sơ, tạo case_snapshot_hash từ danh sách phiên bản đối tượng và kết quả tổng hợp.

- Khi xuất, lưu hash tệp và snapshot ID để chứng minh tệp thuộc trạng thái nào.

## 8. Sao lưu và phục hồi

- Sao lưu database tự động hằng ngày; tần suất cuối cùng theo môi trường.

- Object storage bật versioning hoặc chính sách tương đương nếu khả thi.

- Mỗi quý hoặc trước đợt kiểm tra lớn, thực hiện phục hồi thử trên môi trường riêng.

- Ghi RPO/RTO trước production; đề xuất ban đầu RPO 24 giờ, RTO 8 giờ cho ứng dụng cá nhân, sau đó điều chỉnh.

- Xuất gói hồ sơ định kỳ gồm dữ liệu cấu trúc, GeoJSON, danh mục tệp và hash.

## 9. Threat model rút gọn

| Nguy cơ | Kiểm soát chính |
| --- | --- |
| Lộ khóa API | Giới hạn key, backend proxy, secret manager, quota |
| Truy cập hồ sơ bằng ID | Authorization server-side, test IDOR |
| Sửa phép đo không dấu vết | Version, audit append-only, khóa hồ sơ |
| Nhân đôi khi mạng chập chờn | Idempotency key và payload hash |
| Tệp giả mạo/độc hại | MIME/size validation, hash, scan |
| Mất dữ liệu trên iPad | Auto-save IndexedDB và đồng bộ trạng thái |
| Route sai do dữ liệu đường | Lưu provider/time, đối chiếu GPS, xác nhận người dùng |
| Cộng trùng tuyến/vùng | Spatial overlap warning |
| XSS từ ghi chú/GeoJSON | Validation, escaping, CSP |
| Dependency có lỗ hổng | Lockfile, scan CI, lịch cập nhật |

## 10. Checklist trước production

- Cần kiểm tra: HTTPS và secure cookie/session.

- Cần kiểm tra: Không có secret trong repository hoặc build artifact.

- Cần kiểm tra: Key bản đồ/route được giới hạn và có quota.

- Cần kiểm tra: Kiểm thử quyền cho mọi endpoint có ID.

- Cần kiểm tra: CSP, CORS và upload policy được cấu hình.

- Cần kiểm tra: Backup thành công và đã thử restore.

- Cần kiểm tra: Nhật ký không chứa token hoặc dữ liệu nhạy cảm không cần thiết.

- Cần kiểm tra: Xóa mềm/phục hồi hoạt động.

- Cần kiểm tra: Đồng bộ lặp lại không tạo bản ghi trùng.

- Cần kiểm tra: Hồ sơ khóa không thể sửa bằng gọi API trực tiếp.

# 07. Kế hoạch kiểm thử và tiêu chí phát hành

## 1. Mục tiêu

Kiểm thử tập trung vào bốn rủi ro: tính sai khối lượng, mất/nhân đôi dữ liệu, sửa dữ liệu không truy vết và phụ thuộc nhà cung cấp bản đồ/định tuyến.

## 2. Tầng kiểm thử

### Unit test

Áp dụng cho công thức, làm tròn, chuyển đổi đơn vị, trạng thái, validation schema, idempotency và mapping provider response.

### Integration test

Áp dụng cho API + PostgreSQL/PostGIS, transaction, permission, upload completion, route adapter và export.

### E2E

Áp dụng cho luồng người dùng trên Chrome desktop và Safari/WebKit kích thước iPad.

### Field test

Thử tại một khu vực đã biết chiều dài/diện tích và một tuyến vận chuyển thực tế; so sánh bản đồ, route và GPS.

## 3. Bộ dữ liệu chuẩn

- Hồ sơ mẫu “Mộc Châu — kiểm tra thử 2025”.

- Một boundary hợp lệ và một boundary có thay đổi phiên bản.

- Tuyến chuẩn xấp xỉ 1.000 m.

- Polygon chuẩn xấp xỉ 10.000 m².

- Polygon tự cắt.

- Hai tuyến trùng một phần và hai vùng chồng lặp.

- Một geometry nằm một phần ngoài boundary.

- Route có điểm đầu/cuối hợp lệ; route không tìm được đường.

- GPS track bình thường; track có điểm nhảy; track có khoảng thời gian gián đoạn.

- Ảnh hợp lệ, tệp quá lớn, MIME giả và hai tệp giống hash.

## 4. Ca kiểm thử chức năng cốt lõi

| Mã | Nội dung | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| CASE-001 | Tạo hồ sơ đủ trường | Hồ sơ nháp, boundary snapshot được lưu |
| CASE-002 | periodEnd trước periodStart | Từ chối với lỗi rõ ràng |
| CASE-003 | Sửa hồ sơ đã khóa qua API | Bị từ chối và có log an toàn |
| CAT-001 | Tạo công tác line | Schema và công thức phiên bản hóa |
| CAT-002 | Ngừng loại công tác đang dùng | Hồ sơ cũ vẫn đọc được |
| MEAS-001 | Đo tuyến chuẩn | Kết quả máy chủ trong dung sai |
| MEAS-002 | Đo polygon chuẩn | Kết quả máy chủ trong dung sai |
| MEAS-003 | Lưu polygon tự cắt | Không cho xác nhận; trả warning/error |
| MEAS-004 | Ba phép đo một công tác | Tổng chỉ gồm bản confirmed |
| MEAS-005 | Sửa phép đo confirmed | Tạo version mới; bản cũ superseded |
| MEAS-006 | Geometry ngoài boundary | Cảnh báo kèm phần ngoài ranh giới |
| ROUTE-001 | Tính route hợp lệ | Lưu distance, geometry, provider, time |
| ROUTE-002 | Tính lại route | Tạo version, không ghi đè |
| ROUTE-003 | Không tìm được route | Lỗi xử lý được, không tạo bản ghi rỗng |
| ROUTE-004 | Route vượt giới hạn waypoint | Chia chặng/hướng dẫn người dùng |
| COMP-001 | Nguồn 100, kiểm tra 90 | -10 và -10% |
| COMP-002 | Nguồn bằng 0 | Không chia 0; cảnh báo phù hợp |
| EVID-001 | Tải ảnh hợp lệ | Hash, metadata, thumbnail, audit |
| EVID-002 | MIME giả/quá lớn | Từ chối |
| EXP-001 | Xuất Excel | Mở được, đủ sheet, tổng đúng |
| EXP-002 | Xuất GeoJSON | Geometry/ID/thuộc tính đúng |
| AUDIT-001 | Khóa/mở khóa | Có actor, reason, time, traceId |

## 5. Ca kiểm thử ngoại tuyến

| Mã | Tình huống | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| OFF-001 | Mất mạng khi đang vẽ | Bản nháp còn sau khi tải lại trang |
| OFF-002 | Bấm lưu nhiều lần khi mạng chập chờn | Máy chủ tạo một bản ghi |
| OFF-003 | Hai mutation cùng key khác payload | Trả xung đột, không ghi đè |
| OFF-004 | Hồ sơ bị khóa trước khi đồng bộ | Giữ bản cục bộ, báo xung đột |
| OFF-005 | Ảnh upload dở | Tiếp tục/thử lại, không tạo attachment hoàn tất giả |
| OFF-006 | Đồng bộ theo thứ tự khác | Quan hệ vẫn đúng hoặc được retry có kiểm soát |

## 6. Kiểm thử bản đồ và GPS

- Chuyển bản đồ nền không làm mất lớp dữ liệu đo.

- Attribution thay đổi đúng theo provider.

- Không gọi endpoint tile không chính thức.

- Geometry giữ đúng tọa độ khi zoom/pan/chuyển nền.

- Tắt quyền vị trí có hướng dẫn rõ.

- GPS accuracy hiển thị và được lưu.

- Tạm dừng GPS không nối các đoạn không hợp lý.

- Raw track giữ nguyên sau lọc nhiễu.

## 7. Kiểm thử bảo mật

- IDOR: người dùng không có quyền không đọc/sửa hồ sơ bằng UUID.

- Mass assignment: không sửa createdBy, status, lockedAt tùy ý.

- File upload: MIME spoof, tên tệp path traversal, tệp quá lớn.

- XSS: ghi chú, tên công tác và thuộc tính import.

- SQL/JSON injection qua bộ lọc.

- Rate limit cho login, route và export.

- Secret scan repository và build artifact.

- Dependency vulnerability scan.

- API khóa hồ sơ phải kiểm tra quyền và reason.

## 8. Kiểm thử hiệu năng

- 5.000 geometry trong một hồ sơ: tải theo bbox và phân trang.

- 1.000 phép đo trong một công tác: tổng hợp phía database.

- Export 10.000 dòng: tạo được trong giới hạn thời gian cấu hình.

- 100 ảnh chờ đồng bộ: không làm treo giao diện.

- Route provider chậm/timeout: UI có trạng thái và retry có giới hạn.

## 9. Dung sai ban đầu

Dung sai dùng để kiểm thử phần mềm, không phải chuẩn pháp lý:

- Chiều dài hình học chuẩn: sai khác không quá 0,5% hoặc 2 m, lấy mức lớn hơn.

- Diện tích chuẩn: sai khác không quá 0,5% hoặc 5 m², lấy mức lớn hơn.

- Kết quả trình duyệt và máy chủ: sai khác hiển thị không quá đơn vị làm tròn.

- GPS không có dung sai chung cố định; đánh giá theo accuracy của thiết bị và điều kiện đo.

## 10. Cổng phát hành

- 100% test công thức và migration đạt.

- Luồng E2E chính đạt trên Chrome và WebKit.

- Không có lỗi mức Critical/High chưa xử lý.

- Không có lỗi mất dữ liệu, nhân đôi, vượt quyền hoặc sai tổng.

- Backup/restore được kiểm tra ở staging.

- Tài liệu API, schema và danh mục mẫu đồng bộ.

- Người dùng nghiệm thu thực địa một hồ sơ mẫu trước production.

# 08. Kế hoạch triển khai MVP

## 1. Chiến lược

Triển khai theo lát cắt dọc: mỗi mốc tạo ra một luồng dùng được từ giao diện đến database. Không xây toàn bộ frontend rồi mới làm backend.

## 2. Mốc 0 — Khởi tạo và quyết định kỹ thuật

Thời lượng dự kiến: 3–5 ngày.

### Công việc

- Khởi tạo monorepo hoặc repository thống nhất.

- Pin runtime/package manager; cấu hình lint, format, typecheck, test.

- Docker Compose cho PostgreSQL/PostGIS và object storage local.

- Cấu hình môi trường và secret mẫu.

- CI cơ bản.

- Ghi ADR cho framework, auth và hosting.

### Nghiệm thu

- Một lệnh chạy môi trường local.

- CI chạy lint/typecheck/test mẫu.

- Không có secret thật trong repository.

- Healthcheck API và database đạt.

## 3. Mốc 1 — Hồ sơ và danh mục

Thời lượng dự kiến: 1–2 tuần.

### Công việc

- Migration cho user, admin area, case, service group, work type, work item.

- Seed năm nhóm dịch vụ và công tác mẫu.

- API CRUD có validation/quyền.

- Giao diện danh sách/tạo hồ sơ, danh mục và thêm công tác.

- Audit cho tạo/sửa/trạng thái.

### Nghiệm thu

- Tạo hồ sơ Mộc Châu mẫu.

- Thêm ít nhất mười công tác thuộc năm nhóm.

- Danh mục ngừng sử dụng không phá hồ sơ cũ.

## 4. Mốc 2 — Bản đồ và phép đo

Thời lượng dự kiến: 2–3 tuần.

### Công việc

- MapLibre, basemap adapter, attribution.

- Vẽ point/line/polygon, sửa/undo/redo.

- API measurement, PostGIS validation và calculation.

- Cây lớp theo nhóm/công tác.

- Trạng thái draft/confirmed/superseded.

- Cảnh báo boundary và geometry invalid.

### Nghiệm thu

- Một công tác lưu ba phép đo.

- Tuyến 1 km và polygon 1 ha đạt dung sai.

- Sửa phép đo confirmed tạo version mới.

- Chuyển bản đồ nền không mất đối tượng.

## 5. Mốc 3 — Route vận chuyển

Thời lượng dự kiến: 1–2 tuần.

### Công việc

- Cơ sở xử lý, điểm tập kết và waypoints.

- RoutingProvider + Mapbox adapter.

- Giao diện chọn/tinh chỉnh route.

- Lưu provider, geometry, legs, distance và version.

- Công thức xe.km, tấn.km, cự ly gia quyền.

- Timeout, quota và provider failure handling.

### Nghiệm thu

- Tính/lưu được route đến khu xử lý.

- Hiển thị rõ nguồn cự ly.

- Tính lại không ghi đè tuyến cũ.

- Công thức mẫu trong 04_CALCULATION_RULES.md đạt.

## 6. Mốc 4 — Hiện trường và ngoại tuyến

Thời lượng dự kiến: 2–3 tuần.

### Công việc

- PWA manifest/service worker.

- IndexedDB cho nháp và mutation queue.

- GPS point/track, pause/resume, accuracy.

- Ảnh hiện trường, upload hoàn tất và hash.

- Idempotency và conflict UI.

### Nghiệm thu

- Lưu nháp mất mạng và phục hồi sau reload.

- Đồng bộ lặp lại không trùng.

- Raw GPS không bị mất khi lọc.

- Ảnh dở không được đánh dấu hoàn tất.

## 7. Mốc 5 — Đối chiếu và xuất

Thời lượng dự kiến: 1–2 tuần.

### Công việc

- Nhập source quantity.

- Tổng hợp, chênh lệch, ngưỡng và giải trình.

- Xuất Excel nhiều sheet.

- Xuất GeoJSON.

- Snapshot/hash khi khóa và xuất.

### Nghiệm thu

- Số liệu tổng hợp khớp database và giao diện.

- Excel/GeoJSON mở được và giữ ID truy vết.

- Hồ sơ khóa ngăn sửa.

## 8. Mốc 6 — Ổn định và chạy thử

Thời lượng dự kiến: 1–2 tuần.

### Công việc

- Test bảo mật, hiệu năng và cross-browser.

- Backup/restore staging.

- Field test một địa bàn.

- Sửa lỗi, hướng dẫn sử dụng, checklist vận hành.

- Chốt backlog giai đoạn 2.

### Nghiệm thu

- Đạt cổng phát hành trong 07_TEST_PLAN.md.

- Hoàn thành một hồ sơ mẫu end-to-end.

- Có biên bản ghi nhận sai khác route/GPS và quyết định cấu hình.

## 9. Backlog ưu tiên

### Must have

Hồ sơ, danh mục động, phép đo nhiều geometry, route, GPS, ảnh, đối chiếu, Excel/GeoJSON, audit, soft delete, offline draft.

### Should have

Import GeoJSON, sao chép hồ sơ, cảnh báo overlap, khóa/snapshot, conflict UI tốt.

### Could have sau MVP

KML/GPX đầy đủ, PDF/Word, dashboard, OSRM tự host, nhiều người dùng, phê duyệt điện tử, mẫu biên bản, AI tóm tắt bất thường.

## 10. Rủi ro và biện pháp

| Rủi ro | Mức | Biện pháp |
| --- | --- | --- |
| Dữ liệu đường thiếu/sai | Cao | Lưu provider/time, cho chỉnh waypoint, đối chiếu GPS |
| Công thức hợp đồng khác nhau | Cao | Cấu hình/version, không hard-code |
| Mất mạng hiện trường | Cao | IndexedDB, idempotency, trạng thái sync |
| Sai số GPS | Trung bình–cao | Lưu accuracy/raw track, cảnh báo, field test |
| Dùng tile không đúng điều kiện | Cao | Provider adapter, nguồn chính thức, quota/attribution |
| Scope tăng nhanh | Cao | Giữ Must have, mỗi mốc có DoD |
| Ảnh làm đầy thiết bị/kho | Trung bình | Giới hạn, thumbnail, upload queue và retention |
| Địa giới thay đổi | Trung bình | Version + boundary snapshot |

## 11. Việc người dùng cần chuẩn bị trước Mốc 2–3

- Ranh giới huyện/xã dự kiến kiểm tra.

- Danh sách khu xử lý rác, trạm trung chuyển, tọa độ.

- 10–20 công tác dùng thực tế và đơn vị tính.

- Hai hồ sơ/hợp đồng mẫu để kiểm tra công thức.

- Một tuyến vận chuyển đã biết cự ly để đối chứng.

- Thiết bị iPad/iPhone sẽ dùng ngoài hiện trường.

# 09. Hướng dẫn triển khai bằng Codex

## 1. Nguyên tắc giao việc

- Mỗi lệnh chỉ xử lý một mốc hoặc một lát cắt nhỏ.

- Yêu cầu Codex đọc tài liệu liên quan và nêu kế hoạch trước khi sửa.

- Yêu cầu chạy kiểm thử và ghi rõ tệp thay đổi.

- Không cho phép tự mở rộng scope hoặc thay công thức.

- Sau mỗi mốc, cập nhật docs/PROJECT_CONTEXT.md.

## 2. Lệnh khởi tạo repository

Mẫu kỹ thuật

Hãy đọc toàn bộ AGENTS.md, README.md, docs/01_PRD.md, docs/05_ARCHITECTURE_API.md,

docs/07_TEST_PLAN.md và docs/08_IMPLEMENTATION_PLAN.md. Chỉ thực hiện Mốc 0.

Trước khi sửa, hãy đề xuất cấu trúc repository, lựa chọn framework cụ thể,

package manager, chiến lược migration và test. Nêu rõ ưu/nhược điểm và ghi ADR.

Sau khi tôi đồng ý, mới khởi tạo dự án. Không đưa secret thật vào repository.

Kết thúc phải chạy lint, typecheck, test, build và báo cáo kết quả.

## 3. Lệnh Mốc 1 — Hồ sơ và danh mục

Mẫu kỹ thuật

Thực hiện Mốc 1 trong docs/08_IMPLEMENTATION_PLAN.md. Đọc schema.sql và

config/work-catalog.example.json trước khi làm. Xây theo lát cắt dọc từ migration,

repository/service, API đến giao diện. Không làm bản đồ hoặc route trong mốc này.

Bắt buộc có kiểm thử quyền, validation thời kỳ, soft delete, audit và trường hợp

ngừng loại công tác nhưng hồ sơ cũ vẫn dùng được. Dùng dữ liệu mẫu Mộc Châu.

## 4. Lệnh Mốc 2 — Bản đồ và phép đo

Mẫu kỹ thuật

Thực hiện Mốc 2. Đọc docs/04_CALCULATION_RULES.md và docs/07_TEST_PLAN.md.

Dùng MapLibre qua BasemapProvider; tuyệt đối không gọi mt1.google.com.

Triển khai point/line/polygon, nhiều phép đo cho một công tác, tính tạm ở client

và tính chính thức bằng PostGIS. Giữ rawGeometry, normalizedGeometry, rule code

và version. Tạo fixture tuyến 1 km, polygon 1 ha, polygon tự cắt, overlap và

geometry ngoài ranh giới. Không đánh dấu hoàn thành nếu chưa chạy các test này.

## 5. Lệnh Mốc 3 — Cự ly vận chuyển

Mẫu kỹ thuật

Thực hiện Mốc 3 theo RoutingProvider. Trước tiên tạo fake provider cho test,

sau đó mới thêm Mapbox adapter. Không để UI gọi Mapbox trực tiếp.

Phải lưu route source, provider, profile, waypoints, legs, geometry, thời điểm,

distance một chiều, returnFactor, tripCount và transportedWeight. Tính lại route

phải tạo phiên bản mới. Viết test timeout, no route, giới hạn waypoint, công thức

xe.km, tấn.km và cự ly gia quyền.

## 6. Lệnh Mốc 4 — GPS và ngoại tuyến

Mẫu kỹ thuật

Thực hiện Mốc 4. Thiết kế local-first draft bằng IndexedDB và mutation queue có

idempotency key. Không cache Google tiles trái điều kiện. Raw GPS track là bất biến;

lọc nhiễu tạo normalized track riêng và lưu rule version.

Viết E2E cho mất mạng khi đang vẽ, reload, đồng bộ lặp lại, xung đột hồ sơ đã khóa,

upload ảnh dở và resume. Kiểm tra giao diện ở viewport iPad và điện thoại.

## 7. Lệnh Mốc 5 — Đối chiếu và xuất

Mẫu kỹ thuật

Thực hiện Mốc 5. Dùng công thức trong docs/04_CALCULATION_RULES.md; không suy luận

sai phạm từ cảnh báo. Excel phải có sheet Hồ sơ, Công tác, Phép đo, Nguồn số liệu,

Đối chiếu và Nhật ký xuất. GeoJSON phải giữ caseId, workItemId, measurementId,

method, status, unit và calculationVersion.

Khi khóa hoặc xuất, tạo snapshot/hash. Viết test nguồn bằng 0, làm tròn, bản

superseded không cộng tổng và hồ sơ khóa không sửa được qua API.

## 8. Prompt review sau mỗi mốc

Mẫu kỹ thuật

Hãy review mốc vừa hoàn thành theo AGENTS.md và docs/07_TEST_PLAN.md. Chỉ review,

chưa sửa. Tập trung vào: sai công thức, mất truy vết, geometry/GPS, quyền truy cập,

idempotency, secret, điều kiện nhà cung cấp, hiệu năng bản đồ và test còn thiếu.

Phân loại phát hiện Critical/High/Medium/Low; nêu tệp, nguyên nhân, ảnh hưởng,

cách tái hiện và đề xuất sửa nhỏ nhất. Sau đó lập danh sách sửa theo thứ tự.

## 9. Prompt sửa sau review

Mẫu kỹ thuật

Dựa trên báo cáo review đã thống nhất, sửa lần lượt Critical và High trước.

Không refactor rộng ngoài phạm vi nếu không cần để khắc phục. Mỗi lỗi phải có test

tái hiện trước hoặc test chứng minh sau sửa. Chạy toàn bộ quality gate và cập nhật

PROJECT_CONTEXT. Báo rõ lỗi Medium/Low còn lại, không che giấu.

## 10. Prompt kết thúc phiên

Mẫu kỹ thuật

Trước khi kết thúc, hãy cập nhật docs/PROJECT_CONTEXT.md với trạng thái, quyết định,

việc còn lại và lệnh kiểm thử. Tóm tắt tệp thay đổi, test đã chạy, kết quả và rủi ro.

Không tự bắt đầu mốc tiếp theo.

# Phụ lục — Tệp kỹ thuật trong gói bàn giao

| Tệp | Mục đích |
| --- | --- |
| AGENTS.md | Quy tắc bắt buộc cho Codex |
| .codex/rules.md | Cổng chất lượng và điều cấm |
| database/schema.sql | Lược đồ PostgreSQL/PostGIS khởi tạo |
| api/openapi.yaml | Hợp đồng API khung |
| config/work-catalog.example.json | Năm nhóm dịch vụ và công tác mẫu |
| docs/PROJECT_CONTEXT.md | Trạng thái và nhật ký quyết định |
| LICENSE.md | Phạm vi sử dụng và lưu ý thành phần bên thứ ba |